**실무 프로젝트 기획안**

**2021년 2월 01일**

**과정명: 디지털 핵심 실무인재 양성 프로젝트형 AI 서비스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | MAPLE |
| 팀 원 | \*정연욱, 김민재, 박우환, 심영석, 오은영, 최유숙 |
| 프로젝트 타이틀 | MAPLE CAFE |
| 프로젝트 주제  및 내용  해결하고자 하는 문제  최종 산출물의 청사진 | **카페 주문 관리 시스템**   * 주문 * 카페메뉴 * 주문현황 * 직원관리 * 매출현황 |
| 팀원간 역할  분담 및 일정 | \* 각 기능별 담당자가 각 페이지 구현   |  |  | | --- | --- | | **기능별 역할 분담** | | | **기능** | **담당자** | | 디자인, 첫 페이지(Landing page), DB | 공통구현 | | 로그인 + 차트 | 심영석 | | 주문 | 김민재 | | 메뉴 | 정연욱 | | 주문 현황 | 박우환 | | 매출 현황 | 최유숙 | | 직원 관리 | 오은영 |  |  |  | | --- | --- | | **프로젝트 일정** | | | **기능** | **기한** | | 기본 화면 UI(bootstrap 선정) | 2/1 | | 화면 분석 및 WBS 작성 | 2/2 | | 단위 화면 개발(dummy data 활용) | 2/5 | | DataBase 설계 | 2/4 | | 단위 테스트 | 2/6~2/7 | | 첫 페이지(landing page), 통합 테스트 | 2/8~2/10 | | 발표 자료 준비 | 2/11~2/12 | | 발표 Preview 및 최종 테스트 | 2/15~2/16 | |
| 프로젝트 수행 방향  수행 방법/도구 | |  |  | | --- | --- | | **프로젝트 수행 방향** | | | **프로그램 명** | **사용영역** | | Django | web server | | Javascript | client | | CSS | client | | Ajax | client | | Html | client | | Python | Server | | Pycharm | Tool |   \*프로젝트 진행 방법은 Agile 방법론에 기반함 |